# Kế hoạch mở rộng hệ thống quản lý sản phẩm

Phạm vi: sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, tồn kho, người dùng và tính năng AI

Ngày lập: 11/06/2026

# 1. Mục tiêu

Phát triển dự án hiện tại từ một hệ thống CRUD sản phẩm thành nền tảng quản lý vận hành sản phẩm và kho có dữ liệu đủ tốt để hỗ trợ ra quyết định.

- Quản lý sản phẩm đầy đủ hơn với SKU, mã vạch, giá vốn, giá bán và ngưỡng tồn kho.

- Quản lý danh mục, nhà cung cấp, tồn kho, người dùng và phân quyền.

- Bổ sung dashboard báo cáo để theo dõi giá trị tồn kho, hàng sắp hết và biến động nhập/xuất.

- Tích hợp AI đề xuất nhập hàng dựa trên tồn kho hiện tại và lịch sử giao dịch kho.

# 2. Hiện trạng dự án

Dự án đang sử dụng React/Vite cho frontend và Django REST Framework cho backend. Backend đã có API cho Product, Category, JWT authentication, PostgreSQL, Docker Compose và tài liệu triển khai cơ bản.

| Khu vực | Đã có | Cần mở rộng |
| --- | --- | --- |
| Sản phẩm | CRUD, search, filter, ordering, pagination | SKU, barcode, giá vốn, tồn tối thiểu, trạng thái hoạt động |
| Danh mục | Backend CRUD API | Frontend quản lý riêng, số lượng sản phẩm, danh mục cha-con nếu cần |
| Xác thực | JWT login | Role, permission, route guard, quản lý người dùng |
| Tồn kho | Số lượng nằm trực tiếp trên Product | Lịch sử nhập/xuất/điều chỉnh kho và báo cáo biến động |

# 3. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Trọng tâm | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Củng cố Product | Validation price/quantity, filter nâng cao, trạng thái sản phẩm, trang chi tiết. |
| Giai đoạn 2 | Quản lý Category | CRUD frontend, kiểm soát xóa danh mục, thống kê số lượng sản phẩm. |
| Giai đoạn 3 | Quản lý Supplier | Tạo module suppliers, gán nhà cung cấp cho sản phẩm, xem sản phẩm theo supplier. |
| Giai đoạn 4 | Quản lý Inventory | Tạo StockTransaction, nhập kho, xuất kho, điều chỉnh kho, lịch sử tồn kho. |
| Giai đoạn 5 | Người dùng và phân quyền | Role Admin/Manager/Staff/Viewer, permission API và route guard frontend. |
| Giai đoạn 6 | Dashboard và báo cáo | Tổng giá trị tồn kho, hàng sắp hết, hàng hết, biến động nhập/xuất. |
| Giai đoạn 7 | AI Assistant | Đề xuất nhập hàng và giải thích lý do dựa trên dữ liệu tồn kho. |

# 4. Thiết kế module đề xuất

- products: quản lý sản phẩm, SKU, giá, trạng thái, ngưỡng tồn kho.

- categories: quản lý danh mục và quan hệ danh mục cha-con nếu cần.

- suppliers: quản lý nhà cung cấp, thông tin liên hệ, trạng thái hợp tác.

- inventory: lưu lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh tồn kho.

- reports: tổng hợp dữ liệu dashboard và báo cáo tồn kho.

- users: quản lý người dùng, nhóm quyền và phân quyền API.

- ai_assistant: phân tích tồn kho và tạo đề xuất nhập hàng.

# 5. Tính năng AI đề xuất

Tính năng AI phù hợp nhất là đề xuất nhập hàng thông minh. AI nhận dữ liệu đã tổng hợp từ sản phẩm và lịch sử kho, sau đó trả về danh sách sản phẩm nên nhập thêm, số lượng đề xuất, mức độ ưu tiên và lý do.

| Dữ liệu đầu vào | Kết quả AI trả về |
| --- | --- |
| Tồn kho hiện tại Ngưỡng tồn tối thiểu Số lượng xuất 7/14/30 ngày Nhà cung cấp và thời gian nhập hàng | Sản phẩm nên nhập Số lượng đề xuất Mức ưu tiên thấp/trung bình/cao Lý do ngắn gọn để người quản lý quyết định |

# 6. API chính cần bổ sung

- GET/POST/PATCH/DELETE /api/suppliers/

- GET/POST /api/inventory/transactions/

- GET /api/reports/summary/

- GET /api/reports/low-stock/

- GET /api/reports/stock-movement/

- POST /api/ai/restock-suggestions/

- GET/PATCH/DELETE /api/users/

# 7. Thứ tự ưu tiên khuyến nghị

- Hoàn thiện Product CRUD, validation và filter nâng cao.

- Làm frontend quản lý Category.

- Thêm Supplier module.

- Xây Inventory module với lịch sử giao dịch kho.

- Thêm dashboard báo cáo tồn kho.

- Bổ sung quản lý người dùng và phân quyền.

- Tích hợp AI đề xuất nhập hàng sau khi đã có dữ liệu giao dịch kho.